GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI

PROGRAMJA VÉGREHAJTÁSÁNAK

FELADATTERVE

2020 – 2021 évre

A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

456/2019. (XII.12.) önkormányzati határozatával elfogadva

A környezetvédelmi programhoz tartozó, elfogadott 2018-2019 évi feladatterv teljesülése, valamint a 2017-ben aktualizált környezetvédelmi program célkitűzései alapján a 2020-2021 évi feladatterv azokat a konkrét intézkedéseket tartalmazza, melyeket a Gyöngyös Városi Önkormányzat egyéb, hatályos programjaival és startégiáival összhangban meg kíván valósítani.

A 2020-2021 évre vonatkozó feladatterv csak azokat a határidőhöz kötött feladatokat tartalmazza,

- amelyek megvalósítása kizárólag az Önkormányzattól függ,

- amelyek pénzügyi fedezetének a 2020 és 2021 évi költségvetésben történő biztosítására látunk esélyt.

A jelen környezetvédelmi feladatterv több eleme már az előző évi feladattervekben szerepelt, ezek vagy olyan témák, melyek folyamatos feladatot generálnak és teljesítést igényelnek, vagy olyan akut problémákat próbálnak kezelni, melyek orvoslása túlmutat az önkormányzati akaraton és törekvéseken.

# 1. A környezeti elemek védelme

## 1.1. Levegőtisztaság-védelem

A levegő szennyezőanyag terhelését

- a lakossági tüzelés

- az illegális kábel/hulladékégetés

- a közlekedés

- az allergén növények okozzák.

A helytelen lakossági tüzelésből, a hulladékok tüzelőberendezésben, vagy nyílt téren történő égetéséből eredő légszennyező anyagok súlyosan károsítják az egészséget, számtalan betegség kialakulását idézik elő, országos szinten évente legalább 14.000 ember idő előtti halálát okozzák, ezért az ezzel kapcsolatos tájékoztatás kiemelt fontosságú. A lakossági tüzelőberendezések légszennyezőanyag kibocsátásával kapcsolatos kérdésekben a Gyöngyösi Járási Hivatalnak van hatásköre, a Polgármesteri Hivatal csak az ismeretek terjesztésével és a lakosság szemléletformálásával tudja elősegíteni az egészségkárosító tüzelési gyakorlatok visszaszorítását.

- Lakossági tájékoztató akció (szórólap, helyi média) a hulladék tüzelőberendezésben történő elégetésének, illetve a rossz minőségű lignittel való tüzelésnek egészségkárosító hatásaira való figyelemfelhívás, a jogszabályi előírások és alkalmazható szankciók ismertetése céljából.

  - Határidő: folyamatos

  - Felelős: dr. Szemes Paula, sajtóreferens

  - Hatóság: Gyöngyösi Járási Hivatal

  - Forrás: tárgyévi költségvetés

- A közterület-felügyelet és a rendőrség közös fellépése szükséges a hulladék-, illetve kábelégetés ellen.

  - Határidő: folyamatos

  - Felelős: Ferenczy Dániel

  - Forrás: nem igényel külön forrást

- Illegális tüzelőanyagok használatának modern technikai eszközökkel és módszerekkel történő felderítési feltételeinek és költségének elemzése.

  - Határidő: 2020.12.31.

  - Felelős: dr. Szemes Paula

  - Forrás: nem igényel pénzügyi forrást

- Légszennyezettségi mérés megrendelése az autóbuszpályaudvar környékén, többnapos téli időszakra

  - Határidő: árajánlatok bekérése: 2020.09.30.

  - mérés: 2021.03.31.

  - Felelős: dr. Szemes Paula

  - Forrás: 2021. évi tárgyévi költségvetés

- Légszennyezettségi mérés megrendelése a városon áthaladó 3-as közút Pesti út 44-46 számú szakaszán (az új játszótér magasságában)

  - Határidő: árajánlatok bekérése: 2020.09.30.

  - mérés: 2021.03.31.

  - Felelős: dr. Szemes Paula

  - Forrás: 2021. évi tárgyévi költségvetés

- A teljes belterületi közterületen, illetve a külterületi önkormányzati tulajdonú ingatlanokon biztosítani kell az allergén növények irtását lehetőség szerint közfoglalkoztatottak bevonásával, mivel azonban ennek valószínűsége bizonytalan, az ehhez szükséges költségvetési forrást biztosítani szükséges.

  - Határidő: tárgyév október 30.

  - Felelős: Dr. Birizdó Éva, Bondor Györgyi, Boros Vince

  - Forrás: tárgyévi költségvetés

- El kell készíteni Gyöngyös és Mátrafüred parlagfű veszélyeztetettségi térképét, a kiemelt területeken az irtást fokozott figyelemmel kell végezni.

  - Határidő: 2020.08.15.

  - Felelős: Bondor Györgyi, Dr. Birizdó Éva, Boros Vince

  - Forrás: nem igényel

Bűzszennyezés:

- Nagyobb számú, ismétlődő panasz esetén a bűz mértékének meghatározására akkreditált szakcégnél meg kell rendelni a vonatkozó szabvány szerinti bűzmérés elvégzését annak ismeretében, hogy a mérés kizárólag a bűz mértékét képes kimutatni, a bűz forrásának beazonosítására nem létezik mérési módszer. A mérés a bűz mértékének határértékhez való viszonyát mutatja ki.

- Határidő: értelem szerint

- Felelős: Juhász Katalin, dr. Szemes Paula

- Hatóság: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala

- Forrás: Környezetvédelmi Alap

1.2. A vizek védelme

1.2.1.	Felszín alatti vizek védelme

A felszín alatti víz védelme a jövő ivóvízkészletének minőségi védelmét jelenti. Az ipari és lakossági eredetű felszíni szennyezőforrások feltárásában és megszüntetésében az alábbi intézkedéseket tervezzük:

- A közműves szennyvízelvezetéssel ellátott ingatlanok tulajdonosait kötelezni kell a szennyvízelvezető hálózatra való rákötésre. A vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően a szennyvízközmű üzemeltetője által 2017-ben megküldött felszólításnak eleget nem tevő ingatlantulajdonosokat az üzemeltető által megadott adatok birtokában, az üzemeltető kérésére a Járási Hivatal kötelezi az ingatlantulajdonost a rákötésre. A Heves Megyei Vízmű Zrt. 2019. december 15-ig kezdeményezi a Járási Hivatalnál 158 db ingatlantulajdonos szennyvízhálózatra való rákötésre kötelezését.

A Vízművel együttműködve nyomon kell követni a rákötésre való kötelezési eljárás eredményét.

  - Határidő: folyamatos

  - Felelős: dr. Szemes Paula

  - Hatóság: Gyöngyösi Járási Hivatal

  - Pénzügyi forrás: nem igényel

- A KEHOP keretében megépült szennyvízcsatorna szakaszokra történő tényleges rákötés megvalósítására (fogyasztói szerződések megkötésére) rendelkezésre álló türelmi időszak letelte után az üzemeltető fel kell szólítsa az ingatlantulajdonost a tényleges rákötés teljesítésére, mely folyamatot és annak teljesülését nyomon kell követni.

  - Határidő: értelem szerint, 2021 év folyamán

  - Felelős: dr. Szemes Paula

  - Külső közreműködő: Heves Megyei Vízmű Zrt.

  - Pénzügyi forrás: nem igényel

  - Külső szereplő: Heves Megyei Vízmű Zrt.

- A kommunális hulladéklerakó körüli monitoring kutak vizének elemzési eredményeit rendszeresen értékelni és értelmezni szükséges, amit az Igazgatóság megtesz.

  - Határidő: negyedévente

  - Felelős: dr. Szemes Paula

  - Forrás: nem igényel

## 1.2.2. Felszíni vizek vízminőség-védelme

- A 100 %-os szennyvíz közcsatorna kiépítésével egyidőben meg kell szüntetni a patakba történő közvetlen, vagy csapadékvízelvezető rendszeren keresztül történő szennyvízbevezetést. Az illegális bekötések feltárását megalapozott gyanú esetén a csapadékvízelvezető hálózat kamerás vizsgálatával kell igazolni.

  - Határidő: 2021.12.31.

  - Felelős: dr. Szemes Paula

  - Külső közreműködő: Heves Megyei Vízmű Zrt.

  - Forrás: költségvetési előirányzat

2.  Természetvédelem

- Csak alapos indokkal alátámasztott esetekben engedélyezhető a közterületi fák kivágása, a pótlási kötelezettséget minden esetben elő kell írni és az előírás teljesítését szigorúan ellenőrizni kell.

- Határidő: folyamatos

- Felelős: Szoó Gyula

- Forrás: nem igényel

- A kivágott fák pótlásán felül évente minél több, de legalább 50 db fa ültetését irányozzuk elő a levegőminőség javítása, a klímaváltozás hatásainak enyhítése, az élhetőbb környezet megteremtése, a por és zaj elleni védelem érdekében.

  - Határidő: folyamatos

  - Felelős: Szoó Gyula

  - Forrás: tárgyévi költségvetés

- Fák ültetésére ösztönző felhívással kell megkeresni a gazdasági társaságokat, a fákhoz kihelyezésre kerülő, a cég nevét viselő táblácska az élhető környezetért tett jószolgálat hirdetése mellett hozzájárul a cég megismeréséhez és pozitív megítéléséhez.

  - Határidő: folyamatos

  - Felelős: sajtóreferens, Polgármesteri Kabinet, Szoó Gyula

  - Forrás: nem igényel

- A fák összehangolt, kímélő és szakmailag ellenőrzött gallyazása érdekében fel kell venni a kapcsolatot a fagallyazást végző közműszolgáltatókkal. El kell érni, hogy az önkormányzati fák gallyazását kizárólag bejelentést és a Hivatal ügyintézőjével történt egyezetetést követően lehessen végezni. Meg kell vizsgálni erre vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességét, illetve lehetőségét.

  - Határidő: folyamatos

  - Felelős: Juhász Katalin, Szilágyi Attila András, Szoó Gyula

  - Forrás: nem igényel

- A városban fűnyírást végző vállalkozóktól meg kell követelni, hogy biztosítsák a fák védelmét, a fiatalabb fákhoz helyezzen törzsvédőt. A gondatlan fűnyírás következtében kiszáradó fákat a vállalkozónak saját költségén pótolnia kell.

  - Határidő: folyamatos

  - Felelős: Juhász Katalin, Szoó gyula, Bondor Györgyi

  - Forrás: nem igényel

- Fák telepítését végző vállalkozóktól meg kell követelni, hogy a fák védelme érdekében helyezzenek el törzsvédőt a fák köré.

  - Határidő: folyamatos

  - Felelős: Juhász Katalin, Szoó Gyula

  - Forrás: nem igényel

- A gyöngyösi térinformatikai rendszerben frissíteni kell és naprakészen kell tartani a fák nyilvántartását, amit célszerű kiegészíteni a fafajtákra vonatkozó megjelöléssel.

  - Határidő: 2020.12.31.

  - Felelős: Szoó Gyula

  - Forrás: 2020 évi költségvetés

3. A települési környezet védelme és infrastrukturális rendszerének fejlesztése

A jobb környezeti állapotjelzőkkel rendelkező települési környezet, az élhetőbb város kialakítása, a lakosság életminőségének javítása az egyes környezeti elemek védelménél megnevezett feladatok teljesítése révén is megvalósul, de különösen fontos szerepet játszik benne a klímaváltozás hatásainak enyhítésére irányuló törekvés.

3.1. Klímaváltozás hatásainak enyhítése:

- Pályázati lehetőségek keresése és pályázati forrás elnyerése a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás alakítására, a klímaváltozás hatásaira való felkészülés elősegítése érdekében. A klímaváltozással kapcsolatos várható hatások megismerése mind az önkormányzat, mind a lakosság számára nagyon fontos, esélyt ad a felkészülésre, a hatások enyhítésére.

  - Határidő: értelem szerint

  - Felelősök: pályázattal kapcsolatban: Nagy Noémi

szakmai kérdésekben: dr. Szemes Paula

  - Forrás: pályázati forrás / önrész tárgyévi költségvetés

- Gyöngyös Város 2015-ben elkészült Éghajlatváltozási stratégiájához operatív program elkészítése szükséges.

  - Határidő: 2021. december 31.

  - Felelősök: pályázattal kapcsolatban: Nagy Noémi

szakmai kérdésekben: dr. Szemes Paula

  - Forrás: pályázati forrás / tárgyévi költségvetés

- A klímaváltozás hatásainak enyhítését segítő csapadékvízgazdálkodás gyöngyösi lehetőségeire, vízfelületek kialakítására vonatkozóan tanulmánytervet kell készíttetni.

  - Határidő: 2021.12.31.

  - Felelős: Szilágyi Attila András, dr. Szemes Paula

  - Forrás: tárgyévi költségvetés

3.2. Az infrastrukturális rendszerek fejlesztése

- A 2019. évhez hasonlóan a szolgáltató Heves Megyei Vízművel közösen pályázni kell az ac anyagú ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukciójára kiírásra kerülő források elnyerésére, melyhez az önrészt az ivóvízközmű használati díjból tudjuk fedezni.

- Határidő: folyamatos

- Felelős: dr. Szemes Paula

- Forrás: ivóvíziközmű használati díja

- A 100 %-os lakossági szennyvízellátottság kiépítésének megvalósítása (KEHOP projekt).

- Határidő: 2020. november 6.

- Felelős: dr. Szemes Paula, Gáber János

- Pénzügyi forrás: pályázati támogatás

- A gyöngyösi szennyvízcsatorna túlterhelése, illetve a szennyvíz közterültre történő kiöntésének megakadályozása érdekében folytatni fogjuk a csapadékvíz szennyvízcsatornába történő szabálytalan bekötésének felderítését füstöléses eljárással. A módszer egyszerű és eredményes, szükség esetén célirányosan teszünk javasaltot meghatározott utcák vizsgálatára, amennyiben a költségvetés biztosít rá előirányzatot.

- Határidő: 2021.12.31.

- Felelős: dr. Szemes Paula

- Forrás: tárgyévi költségvetés

- A Petőfi utca 1. és 46. szám közötti szakaszon a közterületről összegyűjtött csapadékvíz szennyvízcsatornára történt rákötéseinek megszüntetése, a csapadékvízelvezető rendszerbe történő átkötése. Ezekre a munkálatokra a KEHOP projekt keretében esedékes Petőfi utcai átmérőbővítés kivitelezésével egy időben kerülhet sor 2020-ban.

- Határidő: 2020.12.31.

- Felelős: dr. Szemes Paula, Gáber János

- Forrás: 2020. évi költségvetés (2019-ről áthúzódó)

4. Hulladékgazdálkodás

- A szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának növelése érdekében a társasházi közös képviselők és a közszolgáltató bevonásával tájékoztató akció szervezése – írásos tájékoztatás, helyi média

- Határidő: folyamatos

- Felelős: dr. Szemes Paula, sajtóreferens

- Külső közreműködő: Közszolgáltató

- Pénzügyi forrás: nem igényel

- A közterületi hulladékelhagyás visszaszorítása érdekében kiemelt szerepe kell legyen a Városrendészet intézkedéseinek a hulladékelhagyók azonosításában és szankcionálásában, helyszíni bírság kivetésében, további közterületi kamerák kihelyezésében.

- A közterületek tisztasága érdekében felül kell vizsgálni a kézi szemetesek kihelyezési helyeit, átcsoportosítással, szükség szerint további kézi szemetesek beszerzésével a tényleges igények szerint kell elhelyezni a gyűjtőket. Növelni kell a kézi szemetesek számát a belvárosban, a McDonald’s környékén és a Mérges úton, a trafikok előtt, a Köztársaság téren.

  - Határidő: 2020.10.30.

  - Felelős: Boros Vince

  - Forrás: 2020 évi költségvetés

- Ellenőrizni kell, hogy a boltok tulajdonosai / üzemeltetői eleget tesznek-e az üzlet előtti közterület tisztántartására vonatkozó kötelezettségüknek, ellenkező esetben felszólítást követően helyszíni bírság kiszabása válhat szükségessé.

  - Határidő: folyamatos

  - Felelős: Ferenczy Dániel

  - Forrás: nem igényel

- A rendőrséget fel kell kérni a hulladékelhagyás elleni erőfeszítéseink segítésére, a tettenérésben, a kamerás felvételek kiértékelésében.

- Határidő: folyamatos

- Felelős: Ferenczy Dániel

- Pénzügyi forrás: tárgyévi költségvetés

- Rendszeres lakossági tájékoztatás szórólapon, helyi médiában

- a lakásfelújítás, házépítés, illetve átalakítás során keletkező építési hulladék törvényes elhelyezésének módjáról, az ingatlantulajdonos és az építési vállalkozó kötelezettségéről és felelősségéről

- a hulladékudvarban átadható hulladékok köréről és feltételeiről, a lomtalanításról, a kizárólag a közszolgáltatónak történő hulladékátadásra vonatkozó kötelezettségről és felelősségről

- a zöldhulladék gyűjtés és elhelyezés szabályairól

- a komposztálás előnyeiről, technikájáról.

- Határidő: folyamatos

- Felelős: sajtóreferens, Gyöngyösi TV

- Külső közreműködő: Közszolgáltató

- Pénzügyi forrás: tárgyévi költségvetés

- A Gyöngyös-Nagy patak medrében és partján elhagyott hulladékok ügyében:

- össze kell gyűjteni és el kell szállítani az ott elhelyezett hulladékot, erre a költségvetésben forrást kell biztosítani

- ki kell dolgozni a hulladékelhelyezés fizikai akadályozását biztosító megoldást (pl-ul járművel használható pataklejáratok lezárása / megszüntetése)

- a térfigyelő kamera felvétele alapján, illetve tetten éréssel felelősségre kell vonni a hulladékelhagyókat

- Határidő: folyamatos

- Felelős: Ferenczy Dániel, Boros Vince, Szilágyi Attila András

- Pénzügyi forrás: tárgyévi költségvetés

- Fel kell számolni a két temető közötti illegális hulladéklerakót és fizikai eszközökkel kell megakadályozni az újraképződését. Fokozott rendészeti ellenőrzéssel azonosítani és helyszíni bírság kiszabásával kell büntetni azokat a személyeket és gazdasági társaságokat, melyek hulladékot helyeznek el a közterületen.

  - Határidő: folyamatos

  - Felelős: Juhász Katalin, Boros Vince, Ferenczy Dániel

  - Forrás: 2020 évi költségvetés

- Ismételten fel kell számolni a Szurdokpart út 2796/1 hrsz-ú önkormányzati úton és mellett felhalmozott gumiabroncs lerakatot, és vissza kell állítani a terület kapuval történő lezárását.

  - Határidő: folyamatos

  - Felelős: Boros Vince

  - Forrás: 2020. évi költségvetés

5.  Zaj- és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos feladatok

A jegyző hatáskörébe utalt zajvédelmi feladatok teljesítése nem képezi a feladatterv tárgyát.

A közlekedési zaj ellenni lakossági panaszok orvoslása folyamatos, forgalomtechnikai megoldásokkal, útfelújítással, fedlapok cseréjével történik a továbbiakban is.

Zajmérés végzése indokolt a Koháry úti buszpályaudvarnál nappali és éjszakai időszakban.

  - Határidő: árajánlatok bekérése: 2020.09.30.

  - mérés: 2021.03.31.

  - Felelős: dr. Szemes Paula

  - Forrás: 2021. évi tárgyévi költségvetés

6. Környezetvédelmi oktatás, nevelés, tudatformálás

A környezeti nevelés a környezetvédelem egyik legidőigényesebb, de leghatékonyabb eszköze, hisz a megelőzést jelenti a környezeti károk utólagos felszámolása helyett.

Ezen a területen az alábbi konkrét feladatok megvalósítását tűzzük célul:

- Az óvodai és iskolai környezeti tudatformáló tevékenység, a Föld Napja, Fák és Madarak Napja, Víz Világnapja alkalmából rendezett akciók támogatása konkrét, Gyöngyösre vonatkozó tematikus pályázatok kiírásával. 2020-ban a város, a Mátra és a patakok tisztasága érdekében „az illegális hulladékelhagyás káros következményei”, 20201-ben pedig „a klímaváltozás hatásai” tematikában hirdet meg pályázatokat a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság. A pályázati felhívások az óvodákat és iskolákat szólítják meg, a nyertes pályázatok eredményeként létrejövő figyelemfelhívó médiatermékek (plakát, videó, stb.) a felnőtt lakosság szemléletformálását segíthetik.

  - Határidő: a neves napokhoz kötött

  - Felelős: sajtóreferens, Intézményi Ellátások Csoportja, dr. Szemes Paula

  - Pénzügyi forrás: tárgyévi költségvetés (Környezetvédelmi Alap)

- A hulladékkal kapcsolatos közközszolgáltató, a helyi TV, illetve professzionális PR szakemberek bevonásával erősíteni kell a felnőtt lakosság környezeti tudatformálását célzó tevékenységet az alábbi konkrét témákban:

  - a tisztább, szemétmentes, gondozott városkép biztosítása érdekében a lakóingatlan közvetlen környezetének tisztántartása

  - a közszolgáltatás keretében igénybe vehető szolgáltatások ismertetése, a lomtalanítás / hagyaték elhelyezés legális lehetőségei, az illegális hulladékelhagyás szankciója

  - a zöldhulladék komposztálással történő hasznosítása

- Határidő: folyamatos

- Felelős: sajtóreferens, Gyöngyös TV

- Pénzügyi forrás: környezetvédelmi alap

- Külső szereplő: Közszolgáltató

- Autómentes Nap szervezése: az előző évekhez hasonlóan az Önkormányzat az Európai Mobilitási Hét akcióhoz csatlakozva Autómentes Napot szervez, ami figyelemfelhívás a tisztább levegőért, csendesebb környezetért, egészségesebb és tudatosabb életmódért, a több mozgásért.

  - Határidő: tárgyév szeptember 22.

  - Felelős: támogatással kapcsolatos pályázat + elszámolás: Nagy Noémi

szakmai feladatok: dr. Szemes Paula

  - Pénzügyi forrás: pályázati támogatás + javaslat a tárgyévi költségvetéshez a Környezetvédelmi Alapban önrész biztosítására (ha szükséges)

- A felelős állattartásra nevelés elősegítése, népszerűsítése és támogatása gyerekek és felnőttek körében egyaránt, az Új Nap Egyesülettel karöltve.

- Határidő: folyamatos

- Felelős: Simon Gábor

- Pénzügyi forrás: tárgyévi költségvetés

A feladattervben nevesített konkrét feladatok megvalósításának pénzügyi teljesítéséért a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság felel.

Gyöngyös, 2019. 12. 10.